|  | ## Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061 |
| --- | --- |

IDCR/15/604/MJ

Výzva k podání nabídky

„Sanace vlhkosti v 1. PP – ZŠPaS – 1. etapa“

# Úvod

Město Mariánské Lázně Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku Sanace vlhkosti v 1. PP – ZŠPaS – 1. etapa, dále specifikovanou.

1. PP objektu, který užívá Základní škola praktická a speciální, je poznamenáno zemní vlhkostí. Za účelem rozšíření možností užívání těchto prostor jsou zdokumentovány stavební práce, které mají pronikání zemní vlhkosti zamezit. Dokumentace je rozdělena na dvě etapy a předmětem této veřejné zakázky je etapa první.

Text této výzvy k podání nabídky s ostatní zadávací dokumentací bude po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek uveřejněn na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Obsah zadávací dokumentace tvoří: text této výzvy, návrh smlouvy o dílo, projektová dokumentace v rozsahu 1. etapa včetně výkazu výměr pro 1. etapu a vzor čestného prohlášení.

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota včetně dalších etap nedosáhne finančního objemu 10 milionů Kč bez daně z přidané hodnoty.

Zadavatel na výše uvedené internetové adrese uveřejňuje i případná doplnění, změny či zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky a dále ostatní dokumenty požadované zákonem a zadavatelem.

Užívá-li se v této výzvě pojem zákon, rozumí se tím zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

### Informace související se zadávacím řízením

Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí:

#### veřejnou zakázkou (VZ) veřejná zakázka zadávaná na základě zadávacího řízení upraveného touto zadávací dokumentací a zákonem,

#### dokumentací o veřejné zakázce souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv,

#### smlouvou písemná smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem uzavřená v zadávacím řízení, která upravuje podmínky realizace této veřejné zakázky,

#### uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,

#### zájemcem dodavatel, který byl zadavatelem vyzván k podání nabídky v tomto zadávacím řízení,

#### dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel,

#### subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,

#### identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,

#### kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,

#### zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky,

#### zadávací dokumentací soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,

#### zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení,

#### zadáváním závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy,

#### zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce,

#### profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanový prováděcí právní předpis.

# Identifikační údaje veřejné zakázky

Evidenčním číslem zadavatele:		VZ/15/007/IDCR

Název veřejné zakázky:			Sanace vlhkosti v 1. PP – ZŠPaS – 1. etapa

Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce – § 9 odst. 1 písm. a) zákona

Druh zadávacího řízení:		Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona

Limit veřejné zakázky:		 	Podlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV (Common Procurement Vocabulary):

Hlavní slovník, hlavní předmět:		45454100-5	Rekonstrukce budov

# Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:					Město Mariánské Lázně

Právní forma organizace:		801 – obec

Zastoupené:				Ing. arch. Vojtěchem Frantou, starostou města

Sídlo:						Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

IČ:						00254061

DIČ:						CZ00254061

Kód státu:				CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:			Veřejný zadavatel

Kontaktní osoby zadavatele

Z investičního hlediska garant veřejné zakázky: Ing. Petr Řezník, odbor investic, dotací a cestovního ruchu, vedoucí odboru, tel.: 354 922 183, e-mail: petr.reznik@marianskelazne.cz.

Z technického hlediska garant veřejné zakázky: Ing. Jarmil Svoboda, odbor investic, dotací a cestovního ruchu, referent – investiční technik, tel.: 354 922 182, e-mail: jarmil.svoboda@marianskelazne.cz.

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na budově v užívání Základní školy praktické a speciální, č.p. 29 v Mariánských Lázních – Hamrníkách v rozsahu části projektové dokumentace nazvané Sanace vlhkosti konstrukcí 1. PP, která byla zpracována Ing. Jiřím Kovaříkem, ČKAIT 0300272, v březnu 2015. Zmíněná část projektové dokumentace, podle které mají být stavební práce provedeny, je nazvána 06.01 Obvodové konstrukce – 1. etapa. Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (§ 13 zákona) a nejvýše přípustná cena

Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí bez DPH 462.000,- Kč až 665.000,- Kč.

Zadavatel stanoví nejvýše přípustnou cenu veřejné zakázky bez DPH 740.000,- Kč, z důvodu financování předmětu veřejné zakázky z rozpočtových prostředků města Mariánské Lázně a rozhodnutí zadavatele o vyčlenění výše rozpočtových prostředků k realizaci této veřejné zakázky.

Pokud nabídková cena uchazeče bude přesahovat nejvýše přípustnou cenu, nabídka uchazeče bude ze zadávacího řízení vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

# Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je budova Základní školy praktické a speciální na adrese Vítězství č.p. 29, Hamrníky, Mariánské Lázně, okres Cheb.

# Zadávací lhůta (§ 43 zákona)

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je 90 dnů.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

# Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

## Způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, pro účely zadávacího řízení, zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny za realizaci stavby. Nabídková cena musí vycházet ze zadavatelem zpracovaného a uchazečem oceněného výkazu výměr a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Pro účely hodnocení bude v souladu s § 79 odst. 2 zákona použita nabídková cena vč. DPH.

Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její složka (např. ceny v rámci jednotlivých položek výkazu výměr), uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu.

## Podmínky pro překročení nabídkové ceny – viz návrh smlouvy o dílo.

## Položkový rozpočet

#### Zadavatel, jako součást zadávací dokumentace, předkládá neoceněný položkový rozpočet v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat cenu stavby jeho vyplněním v listinné podobě (oceněný výkaz výměr) a i v digitální podobě na CD nosiči. Ve výkazu výměr uchazeč nebude měnit, upravovat ani slučovat jednotlivé položky ani výměry. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení cenové nabídky z dalšího posuzování v zadávacím řízení.

#### Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace v případě, že nenastala podmínka pro možné překročení nabídkové ceny.

#### Pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a materiálů, pokud je uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu.

Zhotovitelem oceněný výkaz výměr musí obsahovat přesné typy výrobků a materiálů, které budou na stavbě použity.

## Změna výkazu výměr (§ 49 odst. 4 zákona)

Pokud zadavatel upřesní obsah výkazu výměr např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

# Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v části zadávací dokumentace nazvané návrh smlouvy o dílo.

Návrh smlouvy o dílo je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výhradně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.

Návrh smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace, musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Osoba oprávněná jednat za uchazeče doloží toto oprávnění (plnou moc) v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy je v rozporu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona. Nabídka, která neobsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, bude vyřazena.

Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky bylo ukončeno do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Uchazeč uvede ve své nabídce počet kalendářních dnů nutných k realizaci veřejné zakázky. Pokud nabídka uchazeče bude obsahovat počet kalendářních dnů vyšší než je limit stanovený zadavatelem, bude taková nabídka vyřazena ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Smlouva bude uzavřena s vítězným uchazečem v souladu s § 82 zákona.

Návrh smlouvy doloží uchazeč v listinné i v digitální podobě ve formátu *.doc (Office 2003 nebo obdobném).

# Požadavky na kvalifikaci

## Doba prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci budou součástí nabídky.

## Způsob prokázání kvalifikace (§ 62 odst. 3 zákona)

Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky v otevřeném řízení je prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč (dodavatel) prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.

Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku či jiné evidence nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky).

Uchazeč (dodavatel), se kterým bude zadavatel uzavírat smlouvu podle § 82 zákona, předloží zadavateli před jejím uzavřením originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění zadavatelem požadované kvalifikace v souladu s § 62 odst. 3 zákona. Předložené doklady nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

## Rozsah požadavků na splnění kvalifikace (§ 50 zákona)

### Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

V souladu s § 62 odst. 2 zákona dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. (viz Vzor čestného prohlášení).

### Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), písm. b) a písm. d) zákona.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který je držitelem živnostenského oprávnění nebo licence pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel, který doloží odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů – tj. autorizovaného inženýra či technika pro obor pozemní stavby.

Uchazeč (dodavatel), se kterým bude zadavatel uzavírat smlouvu podle § 82 zákona, uvede a doloží vztah autorizované osoby vůči uchazeči (např. formou čestného prohlášení o tom, že autorizovaná osoba je jeho zaměstnancem, nebo doloží smluvní vztah a osvědčení dle živnostenského zákona, nejedná-li se o zaměstnance uchazeče).

### Ekonomická a finanční způsobilost (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona)

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti, vzhledem ke splnění předmětu veřejné zakázky (viz Vzor čestného prohlášení).

### Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 odst. 3 písm. a) zákona)

#### Zadavatel stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů (§ 56 odst. 5 písm. a) zákona) takto: prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona (tj. seznam stavebních prací a osvědčení objednatelů).

#### Zadavatel stanovuje způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů takto: uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (viz Vzor čestného prohlášení). Uchazeč (dodavatel), se kterým bude zadavatel uzavírat smlouvu podle § 82 zákona, předloží zadavateli před jejím uzavřením originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění zadavatelem požadované kvalifikace v souladu s § 62 odst. 3 zákona.

Dokladem, kterým dodavatel prokáže úroveň technických kvalifikačních předpokladů, je seznam obsahující realizace stavebních prací obdobného charakteru a rozsahu jako předmět plnění, jejichž investiční náklady nebyly v jednotlivých případech nižší než 300.000,- Kč bez DPH za každou z dokladovaných staveb. Přílohou seznamu je osvědčení objednatelů o řádném plnění z těchto stavebních prací.

Každý doklad (seznam i osvědčení) prokazující technické kvalifikační předpoklady musí, v souladu s § 59 odst. 6 zákona, obsahovat název dokladu, označení osoby, která doklad vyhotovila, datum vyhotovení, označení stavebních prací poskytnutých dodavatelem.

Osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

#### Zadavatel vymezuje minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů takto: technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže realizaci nejméně tří stavebních prací obdobného charakteru a rozsahu jako je předmět plnění, jejichž investiční náklady nebyly v jednotlivých případech nižší než 300.000,- Kč bez DPH za každou z dokladovaných stavebních prací.

### Prokazování splnění kvalifikace dodavatele prostřednictvím subdodavatele

#### Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. l písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

#### Dodavatel předloží doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, (tj. že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek („black list“), a to formou čestného prohlášení.

#### Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní subdodavatel zapsán, jako doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona.

#### Dodavatel předloží Smlouvu o dílo (§ 51 odst. 4 písm. b) zákona) uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (§ 49 zákona)

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze písemně a to na adrese zadavatele, nebo elektronicky e-mailem na adrese jarmil.svoboda@marianskelazne.cz, petr.reznik@marianskelazne.cz nebo na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz v souladu s § 49 odst. l zákona. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena (ve smyslu § 49 odst. 1 zákona) nejpozději 5 pracovních dnů (zjednodušené podlimitní řízení) před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, doručené ve stanovené lhůtě, zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci (ve smyslu § 49 odst. 2 zákona) nejpozději do 3 pracovních dnů (zjednodušené podlimitní řízení) ode dne doručení žádosti dodavatele. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace je dálkově přístupná na profilu zadavatele, zadavatel tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti a odpovědi na dotazy, uveřejní na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz, tj, na místě, kde bude zveřejněna zadávací dokumentace.

Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v souladu s § 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků.

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám (např. změna termínu dodání, změna parametru požadovaného plnění apod.) i bez předchozí žádosti (§ 49 odst. 4 zákona). Tyto informace zadavatel poskytne obdobným způsobem jako dodatečné informace požadované dodavateli, tedy zveřejněním na profilu zadavatele.

# Varianty nabídky (§ 70 zákona)

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

# Prohlídka místa plnění (§ 49 odst. 5 zákona)

Prohlídka místa plnění se bude konat ve středu dne 13.05.2015 od 10:00 hod. na místě stavby, sraz u hlavního vchodu do budovy školy z ulice Vítězství.

# Lhůta pro podání nabídek (§ 39 zákona)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.05.2015 v  09:00 hod.

# Otevírání obálek s nabídkami (§ 71 zákona)

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22.05.2015 v  09:00 hod. ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele – ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Mariánské Lázně, I. patro, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně.

Otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit, vedle členů komise pro otevírání obálek a zástupců zadavatele, uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel nebude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili svým podpisem v listině přítomných uchazečů.

Komise ustanovená zadavatelem v souladu se zákonem postupuje při otevírání obálek s nabídkami v souladu s § 71 zákona. Postupně budou otevřeny obálky všech uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to v pořadí, jak byly nabídky zadavateli doručeny.

# Obsah nabídky (§ 68 zákona)

#### Nabídka musí obsahovat: identifikační údaje uchazeče a návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky musí rovněž být dokumenty požadované zákonem nebo touto výzvou.

#### Součástí nabídky bude digitální nosič CD, na kterém bude návrh smlouvy v digitální podobě ve formátu *.doc (Office 2003 nebo obdobném) a oceněný výkaz výměr.

#### Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

#### Písemná nabídka musí být plně v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě a v návrhu smlouvy.

#### Doporučení zadavatele: Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány, nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol.

## Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona

Dodavatel prokáže splnění tohoto předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (viz Vzor čestného prohlášení).

## Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

Zadavatel požaduje, aby zájemce v rámci své nabídky podepsal čestné prohlášení o akceptaci zadávací lhůty, o pravdivosti údajů v nabídce a o poučení ve smyslu § 120a zákona (viz Vzor čestného prohlášení).

## Požadavky na uvedení subdodavatelů

#### V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele.

#### Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného procentuálního (%) finančního podílu subdodavatelů na veřejné zakázce.

#### V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky subdodavateli či subdodavatelům, předloží v nabídce čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem za dodavatele o skutečnosti, že dodavatel bude veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů.

#### Ve smyslu § 147a odst. 5 zákona je dodavatel povinen předložit zadavateli po ukončení plnění v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

# Podání nabídky (§ 69 zákona)

#### Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (§ 69 odst. 1 zákona).

#### Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 69 odst. 2 zákona).

#### Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči (§ 69 odst. 3 zákona).

#### V souladu s § 69 odst. 5 zákona se nabídky podávají písemně a to listinné podobě, v českém jazyce, ve lhůtě pro podání nabídek, v řádně uzavřené obálce označené: „Sanace vlhkosti v 1. PP – ZŠPaS – 1. etapa – NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona, tj. neotevření nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

#### Nabídky musí být doručeny na adresu Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně – podatelna Městského úřadu Mariánské Lázně, a to každý pracovní den (PO, ST od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod. a ÚT, ČT, PÁ od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 14:00 hod.). Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou Městského úřadu Mariánské Lázně na výše uvedené adrese.

#### Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

# Hodnotící kritérium

## Kritérium pro zadání veřejné zakázky (§ 78 zákona)

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona).

## Popis způsobu hodnocení nabídek (§ 79 zákona)

Hodnocení nabídek při jediném kritériu podle výše nabídkové ceny proběhne seřazením nabídek podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vč. DPH vzestupně od nejnižší po nejvyšší.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem v souladu s § 74 zákona a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení veřejné zakázky.

# Ostatní podmínky, ujednání, práva a informace zadavatele

## Úhrada nákladů

Dodavatel bere na vědomí, že mu nevzniká právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení (§ 153 zákona).

## Vrácení dokumentace

Zadavatel nebude vracet žádnou dokumentaci o veřejné zakázce ani záznamy o úkonech učiněných elektronicky, které byly součástí nabídky nebo které byly pořízeny v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení (v souladu s § 155 zákona).

## Vyřazení nabídky (§ 71, § 76 zákona)

Pokud zadavatel během zadávacího řízení zjistí některou z podmínek zadávacího řízení, která není splněná, je povinen vyřadit danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoliv fázi zadávacího řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.

## Úpravy zadávacích podmínek / prodloužení lhůty pro podání (§ 40 odst. 3 zákona)

Zadavatel si vyhrazuje právo ve smyslu § 40 odst. 3 zákona v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci; zadavatel současně, podle povahy provedené úpravy, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

## Ověření skutečností deklarovaných uchazečem v nabídce, případné vyjasnění informací

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce a vyloučit nabídku uchazeče v případě zjištění, že v ní uchazeč uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje.

## Doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce (§ 76 odst. 3 zákona)

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

## Seznam subdodavatelů (§ 147a odst. 5 zákona)

V souladu s ustanovením § 147a odst. 5 zákona obsahuje závazný návrh smlouvy ustanovení, kterým se dodavatel zavazuje předložit v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů (podzhotovitelů), jimž za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

## Subdodavatel – akciová společnost – aktuální seznam vlastníků akcií (§ 147a odst. 5 zákona)

Pokud je takový subdodavatel (viz odstavec výše) akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů.

## Zadavatel na profilu zadavatele uveřejní:

- uzavřené smlouvy (§ 147a odst. 2 zákona),

- výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky (§ 147a odst. 3 zákona)

- seznam subdodavatelů (§ 147a odst. 6 zákona)

Ve smyslu § 147a zákona je zadavatel povinen uveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

## Úpravy zadávacích podmínek/prodloužení lhůty pro podání (§ 40 odst. 3 zákona)

Zadavatel si vyhrazuje právo ve smyslu § 40 odst. 3 zákona v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci; zadavatel současně, podle povahy provedené úpravy, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

## Způsob ukončení zadávacího řízení

#### Zadávací řízení může být ukončeno uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

#### Zadávací řízení může být ukončeno uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem umístěným v pořadí na druhém respektive na třetím místě, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

#### Zadávací řízení může být ukončeno zrušením řízení v souladu s ustanovením § 84 zákona.

## Doporučení zadavatele

Zadavatel doporučuje uchazečům průběžné sledování profilu zadavatele, a to po celou dobu trvání zadávacího řízení.

Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami. Těšíme se na případnou spolupráci při realizaci předmětné veřejné zakázky.

S pozdravem

Mariánské Lázně 04.05.2015

Ing. Petr Řezník

Město Mariánské Lázně

odbor investic, dotací a cestovního ruchu

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně