SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb § 2586 - § 2635 v platném znění.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	 Město Mariánské Lázně IČ:00254061

Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené ing. Petrem Třešňákem, starostou města

Pověřený zástupce ve věcech technických: Hana Adamcová, tel. 354 922 134, e-mail: hana.adamcova@marianskelazne.cz

Zhotovitel:

Článek II.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, zavazuje zhotovit na své náklady a na své nebezpečí a objednateli předat dílo, kterým je:

výměna oken na Městském úřadu, ul. Ruská 155

podle cenové nabídky …………………… ze dne ………………………, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení (součinnost), řádně dokončené a bezvadné dílo odpovídající podmínkám této smlouvy převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

Místem plnění je budova čp. 155, ul. Ruská v Mariánských Lázních.

  - Předmět plnění může být rozšířen nebo změněn dohodou  zapsanou pověřenými zástupci obou smluvních stran ve stavebním deníku, s tím že cena a termín budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě, a to v souladu s ustanovením dle odst. 4.3., 4.4. této smlouvy.

Článek III.

Čas plnění

3.1.	Výroba dodávky bude zahájena ihned po podpisu smlouvy tak, aby byl splněn termín dokončení díla.

3.2.	Dodávka a montáž bude ukončena nejpozději do 30.11.2017.

3.3. Montáž bude prováděna po dohodě s jednotlivými uživateli budovy.

Článek IV.

Cena díla

  - Cena za zhotovení díla je smluvní a konečná na rozsah daný zadáním objednatele:

Dodávka a montáž díla dle nabídky ……………………………

Celkem bez DPH                                           ………………… Kč

Celkem s DPH                                             ………………… Kč

4.2.	Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

4.3.	Cena díla dle odst.4.1. tohoto článku, může být zvýšena pouze pokud objednatel písemně požádá o zvýšení rozsahu prací a dodávek nad rámec této smlouvy a dojde k dohodě o jejich ceně. Objednatel není povinen uhradit vícepráce takto nevyžádané.

4.4.	Vyloučí-li objednatel při provádění díla práce nebo dodávky, které nebudou zhotovitelem provedeny a jsou obsaženy v ceně díla, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku a zhotovitel přiměřeně sníží cenu díla.

Výjimku tvoří případ, kdy bude materiál nebo subdodávka již prokazatelně zajištěna. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Článek V.

Platební podmínky

Provedené práce a dodávky bude zhotovitel účtovat dílčími

měsíčními fakturami způsobem dílčích zdanitelných plnění.

Postup pro vystavení faktur je následující:

- na konci příslušného období (měsíce) vystaví zástupce zhotovitele (uvedený v této smlouvě) soupis provedených prací a dodávek (dále jen SPPD) a předloží jej pověřenému zástupci objednatele ke kontrole.

- Na základě odsouhlaseného SPPD, podepsaného pověřeným zástupcem objednatele, vystaví zhotovitel dílčí fakturu (daňový doklad).

Přílohou faktury bude odsouhlasený SPPD.

Fakturu doručí zhotovitel na adresu objednatele uvedenou v čl.1 této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

Zhotovitel, tj. plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 92a odst. 2 zákona o DPH. Objednatel, tj. plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podle § 92a odst. 1 a 3 zákona o DPH.

Faktura (daňový doklad) za provedené práce bude obsahovat náležitosti dle zák.č. 235/04 Sb.

Splatnost faktury se stanovuje do 14 kalendářních dnů po obdržení objednatelem.

Článek VI.

Smluvní pokuty

6.1.	Za nesplnění termínu dokončení díla odst. 3.2., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč  za každý i jen započatý den prodlení. Sankce za nedodržení dohodnutého termínu při odstraňování vad a nedodělků při předávání díla a následné záruční době činí 3000,- Kč/vada.

6.2.	Za nesplnění termínu splatnosti faktury zhotovitele, zaplatí objednatel smluvní pokutu 0,1 % počítané z příslušné dlužné částky za každý den prodlení úhrady.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

  - Vedle případů stanovených zákonem, mají obě smluvní strany právo odstoupit od smlouvy v případech:

- vyšší moci (státní intervence všeho druhu, bouře, povodeň, oheň či jiná přírodní  katastrofa),

- konkurzního řízení, likvidace nebo nesolventnosti druhé strany,

- že některá smluvní strana neplní opakovaně své závazky vyplývající z této smlouvy a neučiní nápravu ani do 10-ti dnů po obdržení prokazatelné výzvy k nápravě.

Článek VIII.

Povinnosti (spolupůsobení) smluvních stran

8.1.Zhotovitel bude provádět práce řádným způsobem, v souladu s prováděcím projektem, platnými ČS normami, předpisy o bezpečnosti práce, zákonem o požární ochraně a v souladu s dobrou technickou praxí a dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2.Zhotovitel odpovídá za případné škody, včetně nemajetkové újmy, které způsobil v souvislosti se zhotovením díla jiným účastníkům stavby.

8.3.Zhotovitel se zavazuje průběžně odstraňovat na své náklady stavební odpady, obaly apod. vzniklé při jeho činnosti dle platných předpisů pro jejich odstraňování.

8.4.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.

8.5.Zhotovitel se bude na základě výzvy objednatele zúčastňovat kontrolních dnů stavby za účelem kontroly jeho postupu při realizaci díla.

8.6.Zhotovitel se před zahájením stavby postará o to, aby byl chráněn vhodným a dostatečným pojištěním podnikatelských rizik a zákonné odpovědnosti. Pokud by zhotovitel nebyl takto řádně pojištěn, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.7.V případě, že některé práce a dodávky zhotovitele budou vykazovat v průběhu stavby nekvalitní provedení, objednatel má právo tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním.

8.9.Objednatel poskytne zhotoviteli zařízení staveniště a zajistí el.přípojku 220V s potřebným jištěním.

Článek IX.

Dokončení a předání díla

9.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo a to i před dohodnutým       termínem plnění, jestliže je řádně a bez vad a nedodělků dokončeno v souladu s projektovou dokumentací, ČSN a podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Přejímací řízení se uskuteční na základě písemné výzvy zhotovitele, a to do pěti dnů od oznámení ve stavebním deníku.

9.2. Zhotovitel je povinen předložit k přejímacímu řízení tyto doklady:

- osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla,(atesty, certifikáty, prohlášení o shodě),

- předávací protokol.

9.3. O převzetí díla, příp. jeho části pořídí smluvní strany protokol  (zápis o předání a převzetí), který bude případně obsahovat soupis vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

Článek X.

Odpovědnost za vady, záruka:

10.1.	Zhotovitel poskytne na předané dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu odst.9.3. Záruka se vztahuje na jakost, funkčnost a veškeré parametry celého díla dané projektem a ČSN.

Na díly podléhající rychlému opotřebení platí záruka výrobce.

10.2.	Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady odstraní v průběhu záruční lhůty všechny vady, na které se vztahuje záruka.

10.3. Postup reklamačního jednání v průběhu záruční lhůty je dohodnut  takto:

a) Neprodleně po zjištění závady vyzve objednatel písemnou reklamací zhotovitele k odstranění  reklamované vady.

b) Zhotovitel je povinen se v určenou dobu dostavit na určené místo k reklamačnímu jednání.

c) Z reklamačního jednání bude pořízen zápis obsahující:

- souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady,

- způsob odstranění vady,

- termín odstranění vady.

10.4. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z ustanovení odst. 10.3. b, c, má objednatel právo sjednat na odstranění vady jiného zhotovitele a úhradu nákladů s tím spojených  je smluvní zhotovitel povinen uhradit.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1.	Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními občanského zákoníku a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky.

11.2.	Smlouvu je možno změnit pouze písemným dodatkem smlouvy, oboustranně potvrzeným statutárními zástupci.

11.3.	Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 ks.

11.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

č.1 – Zadávací dokumentace (Výzva k podání nabídky)

č.2 - Cenová nabídka č. ……………………… ze dne …………………………

Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost příloh.

V           dne                       V Mariánských Lázních dne

Ing. Petr Třešňák

starosta města

-----------------------------          ------------------------------                	Za zhotovitele                        Za objednatele