Název:     OBNOVA TŮNĚ MARIÁNKA, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Místo: 			Mariánské Lázně

Příslušný stavební úřad:	Mariánské Lázně

Charakter úprav:	terénní a technické úpravy zaniklé tůně včetně vybudování kamenného zpevnění břehů, dřevěného mola a posedových solárních kamenů

Investor:			Město M.Lázně, Ruská 155, 353 01 M.Lázně

Zástupce města pro technické záležitosti: Ing. Zora Rákosová, Správa veřejné zeleně

Projektant:	AV Pro Envi s.r.o.- Ing. Adam Vokurka, Ph.D

Stupeň:	PD pro stavební povolení a pro provedení stavby

Tůně Mariánka se obnovuje v místě kde jsou dodnes patrné  terénní modelace soustavy 3 tůněk. Obnovovat se bude největší z nich.

Před 2 lety byla v ploše odstraněna většina náletové zeleně, lokalita dnes zarůstá převážně bylinnými společenstvy. Plocha je zanešena detritem břehy jsou převážně travnaté. Objekt tůně sousedí těsně s Ušovickým potokem, do kterého bude realizován i přepad.

Cílem obnovy tůně je vytvořit funkční prvek pro zvýšení retence vody v krajině s funkcemi pro krátkodobou rekreaci návštěvníků parku, který bude vhodně zakomponován do stávajícího přírodně krajinářského parku pod Anglickou ulicí.

Podrobné parametry a specifikace předmětu plnění viz. příloha – Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby a slepý výkaz výměr.

Předpokládaný harmonogram prací:

- září až prosinec 2019 (zejména terénní práce  a technické úpravy břehů) ,v případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po domluvě s investorem přesunout část prací na jarní měsíce r.2020 (např. realizaci dřevěného mola, vegetační úpravy apod.)