Název:     ÚPRAVY ČÁSTI NÁVSI OBCE STANOVIŠTĚ U   MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Místo: 			Mariánské Lázně

Příslušný stavební úřad:	Mariánské Lázně

Charakter úprav:		Vegetační a terénní úpravy

Investor:			Město M.Lázně, Ruská 155, 353 01 M.Lázně

Odpovědný technciký pracovník:	Ing. Zora Rákosová, Odbor životního prostředí, Správa veřejné zeleně

Cílem úprav v této lokalitě je zejména stabilizovat plochu kolem křížku „Lenzův pomník“ – plocha P1 esteticky a provozně nevyhovující po nedávném pokácení skupiny smrků. Cílem je odstranit stávající pařezy, plochu vyrovnat, zatravnit a vysázet 2 ks vzrostlých keřů v návaznosti na sakrální stavební prvek. Součástí úprav je i odstranění přestárlých vrb na okraji vodní plochy v jižní části návsi a menší pěstební zásahy na stávajících dřevinách souvisejících se zabezpečením dostatečné podchodné výšky těchto dřevin.

Předpokládaný harmonogram prací:

-  odstranění stávajících dřevin, frézování pařezů a částečné terénní úpravy zima 2024/2025

- vegetační úpravy, výsadby, založení a regenerace travnatých ploch, pěstební opatření na dřevinách předjaří a jaro 2025 (nejdéle do konce května 2025)

- práce bude možné fakturovat i po etapách.